# Báo cáo kiểm tra hệ thống trợ lý thủ tục hành chính

Ngày 15/10/2026 · Dành cho trưởng nhóm · Bản kỹ thuật: docs/AUDIT_2026-10-15.md và docs/ARCHITECTURE_REVIEW_2026-10-15.md

# 1. Tóm tắt

- Hệ thống có nền tốt: trả lời thủ tục kèm nguồn, đăng nhập an toàn, quản lý người dùng, xuất hội thoại.

- So với 19 mục tiêu trong hai bản thuyết trình: 7 đạt, 8 đạt một phần, 4 chưa đạt.

- Có 3 lỗi phải sửa ngay vì ảnh hưởng tới người dân hoặc quyền riêng tư (mục 3).

- Con số 73% chọn đúng thủ tục trên slide là đúng, nhưng đo trên dữ liệu cũ. Với dữ liệu đang chạy thật, con số chỉ khoảng 63–68%.

- Hướng chung: giữ phần lõi, sửa các chỗ nối giữa các phần của hệ thống (mục 5).

- Cách kiểm: đọc mã, chạy thử câu hỏi thật, chạy lại bộ đo và bộ test, đo card đồ hoạ. Không sửa gì trong hệ thống.

# 2. Đối chiếu với mục tiêu

- Đã đạt

  - Mô hình AI nhỏ (4B) chạy ngay tại máy.

  - Hỏi nhiều thủ tục trong cùng một câu (tối đa 3).

  - Trang quản lý người dùng: tạo, phân quyền, khoá, đặt lại mật khẩu, xoá.

  - Nút 👍/👎 có lưu lại câu hỏi và câu trả lời.

  - Xuất hội thoại ra Markdown, JSON, PDF.

  - Chỉ lên mạng khi người dùng bấm "Tìm web".

  - Trang nhập dữ liệu thủ tục, có phiên bản và thời gian cập nhật.

- Đạt một phần

  - Mỗi lĩnh vực có dữ liệu riêng, nhưng cấu hình riêng mới chỉ gồm tên, lời dặn và khoá.

  - Bộ kiểm trước khi trả lời chỉ kiểm con số, không bắt được khi chính dữ liệu gốc bị sai.

  - Nhiều người dùng cùng lúc: hội thoại đã tách riêng, nhưng một phần hồ sơ bị dùng chung (mục 3).

  - Nhớ ngữ cảnh và tóm tắt: có, nhưng bản tóm tắt chưa chắc giữ lại thủ tục đang hỏi.

  - Danh sách từ đồng nghĩa: có, nhưng nhỏ, nằm rải rác trong mã, không sửa được trên trang quản trị.

  - Tìm theo nghĩa: mới có ở dữ liệu người dùng tải lên; phần thủ tục vẫn tìm theo từ khoá.

  - Chỗ quản lý: có "xoá tất cả hội thoại" và "xoá bộ nhớ", nhưng chưa có tự xoá tài khoản, đổi mật khẩu, và các nút nằm rải rác.

  - Bộ đo rất lớn, nhưng toàn câu do nhóm hoặc AI tự soạn và còn gắn với dữ liệu cũ.

- Chưa đạt

  - Hỏi lại khi câu mơ hồ: chỉ đúng khoảng một nửa (47%). Đây là điểm yếu nhất.

  - Khoanh vùng theo tỉnh của người dùng: chưa có, trong khi hơn một nửa thủ tục đang chạy là bản riêng của từng tỉnh.

  - Tự đặt tên hội thoại theo thủ tục: đang lấy câu hỏi đầu tiên làm tên.

  - Tải biểu mẫu: chỉ có tên mẫu, không có link tải. Slide ghi là có, chưa đúng.

  - Ngoài 19 mục trên: chống spam (trong danh sách của nhóm lớn) chưa có; chưa giới hạn số lần đăng nhập sai hay số tin nhắn.

# 3. Ba lỗi cần sửa ngay

- Báo sai lệ phí cho người dân

  - Hỏi phí chứng thực bản sao, hệ thống trả lời "10 đồng/bản". Con số thật là 10 USD (mức thu ở cơ quan đại diện tại nước ngoài).

  - Hai nguyên nhân: số "20.000" bị đọc thành 20, và tiền USD bị ghi thành "đồng". Nhóm mới biết nguyên nhân thứ nhất.

  - Hướng sửa: chuẩn hoá tiền ngay lúc nạp dữ liệu; số nào chưa chắc thì in nguyên văn chữ của Cổng.

- Lẫn hồ sơ giữa các tài khoản

  - Đã thử: tài khoản A lưu hồ sơ thì tài khoản B nhìn thấy; B bấm "quên tất cả" thì hồ sơ của A cũng mất.

  - Hồ sơ của một người còn làm đổi câu trả lời của mọi người ở chế độ Thủ tục.

  - Hướng sửa: gắn hồ sơ với tài khoản đăng nhập. Việc nhỏ, làm trong một ngày.

- Thông tin cá nhân chưa được bảo vệ

  - Số CCCD, số điện thoại trong tin nhắn, đánh giá 👍/👎 và nhật ký đều lưu nguyên văn.

  - Khi bấm "Tìm web", câu hỏi được gửi nguyên văn ra internet.

  - Xoá tài khoản chưa xoá hết: đã thử, tin nhắn mất nhưng bản chụp 👍/👎 (còn số CCCD) vẫn ở lại.

  - Chế độ Trò chuyện chỉ chặn 4/11 câu cố ý lừa hệ thống trong bộ thử của nhóm; chế độ Thủ tục chặn đủ 11/11.

  - Có bộ dữ liệu tên trẻ em thật được dùng để thử và xuất hiện trong ảnh trên slide.

  - Hướng sửa: một bộ quy tắc an toàn dùng chung cho cả hai chế độ; che số ở một chỗ trước khi lưu hoặc gửi đi; dùng dữ liệu giả khi trình bày.

# 4. Điểm yếu khác cần biết

- Số liệu và dữ liệu không khớp nhau

  - Cổng Dịch vụ công đã đổi mã nhiều thủ tục phổ biến (đăng ký thường trú, tạm trú…).

  - Dữ liệu đang chạy là bản cào ngày 09/10 (1.509 thủ tục), còn bộ đo vẫn chấm theo bản cũ (1.350 thủ tục).

  - Kết quả: slide ghi 73%, dữ liệu thật 63–68%; 7 trên 8 bài test đang lỗi trên máy cũng chỉ vì lệch này.

  - Nút "Áp dụng" dữ liệu mới chỉ kiểm số lượng thủ tục, không kiểm lại chất lượng trước khi thay.

- Link "xem trên Cổng" của dữ liệu đang chạy thuộc dạng mở ra trang trống (theo chính ghi chú sửa lỗi của nhóm). Bản cào ngày 13/10 đã sửa nhưng chưa được áp dụng.

- Card đồ hoạ đã đầy 94% khi chạy đủ ba model. Không còn chỗ cho model thứ tư; mỗi lần bật "Suy nghĩ kỹ", người dùng kế tiếp phải chờ thêm khoảng 7 giây.

- Một người bấm "Tìm web" ở chế độ Thủ tục có thể khiến người khác phải chờ khoảng 1 phút.

- Trên máy không có card đồ hoạ, con số "khoảng 7 giây" trên slide gần như chắc là thời gian chờ hết hạn, sau đó hệ thống trả câu làm sẵn — không phải thời gian AI viết.

- Tài liệu chưa khớp với mã: công cụ kiểm tài liệu của chính nhóm đang báo 17 lỗi; trong dự án còn ghi hai yêu cầu ngược nhau về xử lý song song ("xử lý 1-1" và "không chịu tuần tự").

- Cài đặt nằm ở 4–5 nơi khác nhau, và mỗi nơi ghi một mô hình AI mặc định khác nhau.

# 5. Về cách xây dựng hệ thống

- Giữ: cách chọn thủ tục bằng luật và trả lời nguyên văn kèm nguồn; mô hình 4B chạy tại máy; cơ sở dữ liệu SQLite.

  - Đã thử thay bộ tìm thủ tục bằng cách tìm "hiện đại" mà phần Trò chuyện đã có sẵn, trên cùng 313 câu hỏi một lượt:

    - Không chỉnh gì thì đúng 68%, bộ luật hiện tại đúng 77% → nên giữ bộ luật.

    - Nhưng điểm của cách tìm mới cho biết khi nào hệ thống không chắc: nhóm câu "không chắc" chứa khoảng 2/3 số câu chọn sai → dùng nó để quyết định lúc nào cần hỏi lại.

    - (Con số 77% khác 73% ở mục 1 chỉ vì đây là tập câu một lượt; 73% tính trên toàn bộ 406 câu.)

- Sửa các chỗ nối — nơi sinh ra hầu hết lỗi nặng:

  - Dữ liệu thủ tục phải đi qua một quy trình cập nhật có kiểm: chuẩn hoá tiền và link, nối mã cũ – mới, chấm điểm trước khi áp dụng, quay lại được.

  - Một bộ quy tắc an toàn cho cả hai chế độ (đang viết hai lần, mạnh yếu khác nhau).

  - Chia lượt dùng card đồ hoạ hợp lý: câu chỉ cần luật thì không phải xếp hàng chờ AI.

  - Về sau: gộp hai phần hệ thống (Thủ tục và Trò chuyện) thành một, để sửa câu cũ không phải chạy lại cả hội thoại.

- Liệt kê và đếm thủ tục: làm theo hướng một bảng phẳng + AI viết câu truy vấn, có rào chắn để AI chỉ được đọc, không được sửa.

- Chưa nên làm lúc này: MCP, cổng LLM, PostgreSQL, Kafka/Redis, chạy song song nhiều yêu cầu AI trên card 6 GB.

  - Ở quy mô 1 máy, 1 card 6 GB, các thứ này không giúp đạt thêm mục tiêu nào.

  - Lý do trên slide "PostgreSQL không xử lý được tiếng Việt có dấu" là không đúng; lý do thật là SQLite đơn giản hơn. Nên sửa slide.

# 6. Kế hoạch tuần tới (19–23/10)

- Khối lượng: phần bắt buộc khoảng 4 ngày công (chắc chắn xong trong tuần); toàn bộ khoảng 7 ngày công, nên cần ít nhất 2 người làm song song, nếu không thì phần tính năng (ngày 4–5) trượt sang tuần sau.

- Đầu tuần (dưới một ngày) – lưới an toàn: ghi lại câu trả lời của 1.352 câu thử để mọi sửa đổi sau đó không âm thầm làm đổi kết quả; làm sạch lại công cụ kiểm tài liệu.

- Ngày 1–2 – sửa lỗi nặng: lệ phí, lẫn hồ sơ, che thông tin cá nhân, xoá tài khoản cho sạch, chặn đăng nhập sai liên tục, thay dữ liệu trẻ em thật bằng dữ liệu giả; thêm ô "Tài khoản & quyền riêng tư" (đổi mật khẩu, xoá hội thoại, xoá tài khoản).

- Ngày 2–3 – cập nhật dữ liệu có kiểm: chuẩn hoá, nối mã cũ – mới, tự chấm điểm trước khi "Áp dụng", sửa link Cổng; sau đó bộ đo chạy đúng trên dữ liệu thật.

- Ngày 4 – chia lượt card đồ hoạ: câu chỉ cần luật không phải chờ; máy không có card thì không chờ 7 giây vô ích; đo lại tốc độ cho đúng.

- Ngày 4–5 – tính năng:

  - Hỏi lại khi mơ hồ: mục tiêu từ 60% trở lên; dưới 57% thì bỏ cách làm này.

  - Liệt kê/đếm thủ tục: mục tiêu từ 80% đúng lĩnh vực (hiện 12%).

  - Cấu hình riêng theo lĩnh vực; ưu tiên thủ tục theo tỉnh của người dùng; đặt tên hội thoại theo thủ tục.

  - Sửa lỗi tách câu đã biết; sửa tài liệu và slide cho khớp hệ thống.

  - Nếu còn thời gian: link tải biểu mẫu (tuỳ quyết định ở mục 7), danh sách từ đồng nghĩa sửa được trên trang quản trị.

- Tuần 2–4: gộp hai phần hệ thống, một nơi lưu hội thoại, đóng gói, nhật ký hệ thống; thử với người dùng thật để có bộ câu hỏi thật làm bộ đo mới.

# 7. Cần anh/chị quyết

- Mục tiêu triển khai: chỉ demo nội bộ, thí điểm ở một xã, hay mở công khai? Khoảng bao nhiêu người dùng cùng lúc?

- Báo cáo tuần này lấy dữ liệu nào làm chính: bản cũ (73%) hay bản đang chạy (63–68%)? Đề xuất: báo cả hai.

- Xử lý song song: phần không cần card chạy song song, phần dùng card chạy lần lượt (vì card 6 GB chạy song song còn chậm hơn) — có cần hỏi lại mentor không?

- Máy không có card đồ hoạ: ẩn chế độ Trò chuyện (rất chậm) hay vẫn cho dùng?

- Tên hội thoại: đặt theo thủ tục đầu tiên, hay quay lại mỗi hội thoại chỉ một thủ tục?

- Biểu mẫu: tải tệp về máy, hay chỉ dẫn link về Cổng?

- Tìm web: có đồng ý che số giấy tờ trước khi gửi câu hỏi lên mạng không?

- Đăng ký tài khoản: có tắt đăng ký tự do khi đưa cho người ngoài dùng không?